КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении систем теплоснабжения села Абан

как единых комплексов объектов недвижимого имущества находящегося в собственности

Абанского муниципального округа Красноярского края

п. Абан	              «___»________2026 г.

Абанский муниципальный округ Красноярского края, в лице Главы Абанского района Войнича Александра Александровича, действующего на основании Устава, статьи 31 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия», в лице директора Пронина Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

Красноярский край, именуемый в дальнейшем «Самостоятельная сторона», в лице первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства Красноярского края Медведева Алексея Михайловича, на основании ст. 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ-115), Устава Красноярского края, а также распоряжения Губернатора Красноярского края от 01.06.2023 № 348-рг «О передаче первому заместителю Губернатора Красноярского края – председателю Правительства Красноярского края А.М. Медведеву полномочий по согласованию проектов концессионных соглашений, подписанию концессионных соглашений либо принятию решений в форме обоснованного отказа в подписании концессионных соглашений, подписанию дополнительных соглашений к концессионным соглашениям и соглашений о расторжении (прекращении) концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем» с учетом внесенных в него изменений  распоряжением Губернатора Красноярского края от 19.02.2026 № 83-рг, с третьей стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии со  ст. 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключили  концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

  - Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения (далее – Объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта Соглашения бесперебойные производство, передачу, распределение тепловой энергии и теплосносителя, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, предоставлять услуги теплоснабжения потребителям с использованием Объекта Соглашения в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения, осуществлять техническое обслуживание, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной в Соглашении деятельности.

Сторонами под «реконструкцией Объекта Соглашения» понимаются мероприятия по их переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Соглашения.

Сторонами под «техническим обслуживанием» Объекта Соглашения понимаются мероприятия, направленные на поддержание Объекта Соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и (или) капитального ремонта. К перечню таких мероприятий относятся в том числе, но не исключительно:

- технический осмотр линейных объектов, зданий и сооружений, иного оборудования в соответствии с утвержденными графиками;

- соблюдение требований правил промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии, пожарной и экологической безопасности;

- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;

- техническое освидетельствование оборудования, зданий и сооружений;

- выполнение предписаний органов государственного надзора и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы сетей;

- составление и ведение технической документации на оборудование, здания и сооружения;

- осуществление профилактического ремонта, непредвиденного ремонта и аварийно-восстановительного ремонта линейных объектов, зданий, сооружений и иного оборудования.

  - Концессионер обязуется за свой счет производить текущий и капитальный ремонт, устранение аварийных ситуаций, вывод из эксплуатации имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения,  предназначенные для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых представлены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

# 2.2. Состав и описание Объектов Соглашения, в том числе, сведения о техническом состоянии, годе ввода в эксплуатацию, стоимости передаваемых Объектов приведены в приложении № 1 к Соглашению.

# Копии документов, кдостоверяющих(установливающих) право собственности Концендента на Объект Соглашения, приводятся в Приложении № 10 к настоящему Соглашению.

2.3. В составе объекта Соглашения отсутствует недвижимое имущество, не прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в связи с чем на Концессионера не возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество.

В случае выявления незарегистрированного имущества обязанность по государственной регистрации права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права, возлагается на Концессионера в порядке, педусмотренном пунктом 3.6 Соглашения.

2.4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

# III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

# Объекта Соглашения

# 3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования объектом Соглашения в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

# Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером. Форма акта приема-передачи приведена в приложении № 7.

# С момента подписания Соглашения основанием права владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения является настоящее Соглашение.

# Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

# Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения.

# 3.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации обременения права собственности Концедента правами Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, иного имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения.

# 3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 Соглашения, осуществляется Концедентом.

# 3.4. Концессионер обязуется приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 9.6 Соглашения.

# 3.5. В случае выявления в течение срока реализации Соглашения технологически и функционально связанных с Объектом Соглашения бесхозяйных объектов теплоснабжения, являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, передача указанных объектов Концессионеру осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.6. Концессионер обязан обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на всё незарегистрированное недвижимое имущество, выявленное в порядке пункта 3.5 настоящего Соглашение, если таковое обнаружится, в том числе осуществить все необходимые действия самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в срок, установленный законодательством Российской Федерации, но не менее 1 (одного) года со дня заключения Соглашения.

Если по истечении 1 (одного) года с даты заключения Соглашения, права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в установленном законодательством порядке, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращённым во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определённых Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды, обязательства Концессионера, установленные ранее Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются.

3.7. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

3.8. Выявленное в течение одного года с момента подписания Концессионером и Концедентом акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям,  является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования по изменению условий настоящего Соглашения.

# IV. Создание, проектирование, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать Объект Соглашения (имущество, входящее в Объект Соглашения) в соответствии с основными мероприятиями по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения (Приложение № 9 к Соглашению),  в сроки, указанные в п. 9.6 Соглашения, в том числе исполнять следующие обязанности:

а) на стадии проектирования – выполнять необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивать получение положительных заключений экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, при условии, если такие требования предусмотрены нормативными правовыми актами РФ;

б) на стадии реконструкции – выполнять реконструкцию Объекта Соглашения;

в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполнять ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивать получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;

г) на стадии эксплуатации – поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счёт текущий и капитальный ремонт, устранение аварийных ситуаций, вывод в ремонт и из эксплуатации в соответствии со ст. 21 Федерального закона Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения формируются на основании утвержденных схем теплоснабжения.

д) ежегодная сумма средств на создание и реконструкцию Объектов Соглашения должна быть реализована в полном объеме в соответствии с Приложением № 4 к Соглашению.

В случае отклонения фактической суммы финансовых средств, затраченных на реализацию мероприятия от суммы средств, указанной в Приложении № 4 к Соглашению, размер такой разницы должен быть учтен в будущем периоде.

е) выполнять мероприятия по техническому обслуживанию Объекта Соглашения предусмотренные пунктом 1.1 Соглашения.

  - Концессионер имеет право выполнять работы по созданию и/или реконструкции Объекта Соглашения своими силами и (или) с привлечением других лиц без согласия Концедента. При этом Концессионер несёт ответственность за действия таких привлечённых лиц, как за свои собственные.

  - Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к Соглашению.

  - Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента (внесения изменений в сведения ЕГРН) на созданное (реконструированное) в рамках Соглашения недвижимое имущество, относящееся к Объекту Соглашения, а также прав владения и пользования Концессионера на вновь созданное имущество, при вводе соответствующих объектов в эксплуатацию.

  - Внесение изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости на реконструированные Концессионером объекты недвижимого имущества в составе Объектов Соглашения может осуществляться одновременно с внесением изменений в условия концессионного соглашения в части изменения характеристик Объектов Соглашения.

  - Государственная регистрация прав, указанных в п. 4.4 Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

  - Концессионер обязан за свой счёт разработать необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объектов Соглашения проектную и рабочую документацию, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объектов Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объектам Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении Соглашения.

Проектная и рабочая документация и (или) изменения в неё разрабатываются Концессионером до начала реконструкции Объекта Соглашения на условиях Соглашения.

# В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние c учетом компетенции должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, но не свыше 30 календарных дней.

  - Концедент обязуется оказывать содействие в рамках полномочий органа местного самоуправления и обеспечивать подготовку территории и земельных участков, необходимых для исполнения Концессионером мероприятий и обязательств, предусмотренных Соглашением.

  - Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, объектов, входящих в его состав, в срок, указанный в пункте 9.6 Соглашения.

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 2 495,23 тыс. руб. (без НДС), без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции Объекта соглашения, указаны в Приложении № 4 Соглашения, на основе которых формируется инвестиционная программа Концессионера с учетом предусмотренных Соглашением мероприятий и сроков реализации этих мероприятий.

  - Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О  концессионных  соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 4 к Соглашению.

  - Концессионер обязуется выполнять капитальный, аварийный и восстановительный ремонты за свой счет весь период, указанный в пункте 9.6 Соглашения.

  - Концессионер обязуется ежегодно, не позднее 2 (двух) месяцев до начала отчетного периода (года), направить на согласование с Концедентом плана-графика планируемого к проведению в течение отчетного периода (года) капитального ремонта.

  - При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

  - Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.

# V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности (Приложение № 5 Соглашения), на которых располагается Объект Соглашения (имущество, входящее в состав Объекта Соглашения), иное имущество, которое необходимо для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, в аренду или на ином законном основании не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Соглашения.

5.2. Концедент обязуется в рамках действующего законодательства оказать содействие в предоставлении Концессионеру необходимых для исполнения Концессионером обязанностей по Соглашению и осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, иных земельных участков в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать срок действия Соглашения.

5.4. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется Концедентом.

5.5. Размер годовой арендной платы за переданные земельные участки рассчитывается в соответствии с положениями  Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, Закона Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» от 04.12.2008 № 7-2542.

Формула расчета годовой  суммы арендной платы:

А = Кс * К1 * К2, где

А – арендная плата за земельный участок в год (рублей);

Кс – кадастровая стоимость земельного участка (рублей);

К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;

К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.

В случае изменения законодательства размер арендной платы устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Размер арендной платы подлежит индексации в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.7. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5.8. Сведения о праве собственности Концедента в отношении земельных участков приведены в приложении № 5 к Соглашению.

# 5.9. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

# 5.10. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

# VI. Владение, пользование и распоряжение Объектами соглашения, предоставленными Концессионеру

  - Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав Объекта Соглашения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

  - Концессионер обязан поддерживать Объекты Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий, капитальный, аварийный, восстановительный ремонты, вывод в ремонт и из эксплуатации имущества, нести расходы по содержанию и эксплуатации в соответствии с нормативными документами, применяемыми согласно законодательству Российской Федерации, а также осуществлять мероприятия по техническому обслуживанию, предусмотренные Соглашением (Приложение № 9 к Соглашению).

Перечень мероприятий, направленных на поддержание объектов Соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и (или) капитального ремонта, которые обязан исполнять Концессионер в течение срока действия Соглашение перечислены в  Приказе Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997, 22.02.2000).

  - Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

  - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

  - При осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, допускается создание недвижимого имущества, не относящегося к Объекту Соглашения.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав Иного имущества, является собственностью Концедента.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

  - Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав Объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.

  - Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно (обособленно) от своего имущества.

  - Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации в течение всего срока действия Соглашения.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента подписания Соглашения по дату исполнения обязанности Концессионера по возврату имущества в порядке, предусмотренном п. 7.2 Соглашения.

Концессионер вправе в течение всего периода действия Соглашения осуществлять за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения и иного имущества в пользу Концедента и предоставлять Концеденту договоры о страховании имущества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения.

  - Пришедшее в негодность имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, подлежит списанию в порядке, установленном действующим законодательством, после чего подлежит исключению из перечня имущества, указанного в Приложении № 1 к Соглашению.

# VII. Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту

# Объекта Соглашения и иного имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объекты Соглашения по Акту приема-передачи (Приложение № 7 к Соглашению), подписываемому Концедентом и Концессионером. Передаваемые Концессионером Объекты Соглашения должны находиться в состоянии, установленном Соглашением, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока использования имущества (п. 9.6 Соглашения), Акт приема-передачи оформляется Концессионером и направляется Концеденту за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока использования имущества, указанной в п. 9.6 Соглашения. При отсутствии возражений Акт приема-передачи подлежит подписанию Концедентом в срок окончания использования имущества, установленный п. 9.6 Соглашения.

7.3. В случае досрочного прекращения Соглашения по соглашению Сторон Акт приема-передачи оформляется Концессионером и направляется Концеденту за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока Соглашения, установленного Сторонами. При отсутствии возражений Акт приема-передачи подлежит подписанию Концедентом в срок установленной Сторонами даты окончания Соглашения.

7.4. В случае досрочного прекращения Соглашения по решению суда Акт приема-передачи оформляется Концессионером и направляется Концеденту в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу. При отсутствии возражений Акт приема-передачи подл  ежит подписанию Концедентом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концедентом.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче Объектов Соглашения считается исполненной с момента подписания Концессионером и Концедентом Акта приема-передачи.

При безосновательном уклонении Концедента от подписания Акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче Объектов Соглашения, считается исполненной, если Концессионер в установленном Соглашением порядке и сроке подготовил и направил Концеденту Акт приема-передачи, но в течение 30 (тридцати) календарных дней не получил от Концедента возражений относительно принимаемого имущества.

7.6. Концессионер одновременно с передачей Объектов Соглашения передает Концеденту исполнительную документацию по Объектам Соглашения, выполненную в соответствии с действующим законодательством РФ, разработанную в процессе выполнения Концессионером мероприятий по созданию и реконструкции Объектов Соглашения, выписки из ЕГРН, заключение экспертизы промышленной безопасности (для опасных производственных объектов в случаях необходимости).

7.7. Прекращение обременения права собственности Концедента правами Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объектов Соглашения подлежит государственной регистрации Концедентом в установленном законодательством порядке.

7.8. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

# VIII. Порядок осуществления Концессионером

# деятельности, предусмотренной Соглашением

  - В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Концессионер обязан осуществлять деятельность производство, передача, распределение тепловой энергии и теплосносителя, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, потребителям с использованием Объектов Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

  - Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, с момента заключения Соглашения и до момента возврата Объектов Соглашения Концеденту по акту приема-передачи.

  - Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам).

Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы. Указанные льготы предоставляются Концессионером в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Объем выпадающих средств Концессионера в виду предоставления им льгот потребителям, указанных в настоящем пункте, подлежит возмещению Концессионеру за счет средств соответствующего бюджета в порядке, установленном действющим законодательством.

  - Регулирование тарифов на производимую Концессионером продукцию осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснбжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые Концессионером товары, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской  Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 2 к Соглашению.

  - Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

  - Объем необходимой валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения на первый год действия Соглашения определен в размере – 90 431,50 тыс. руб. (без НДС).

На последующие годы действия Соглашения значения необходимой валовой выручки и динамика изменения по годам определены в Приложении № 2 к Соглашению.

  - Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, Концессионер с использованием Объектов Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объёме в соответствии с Соглашением.

  - Для исполнения условий настоящего Соглашения Концессионер вправе привлекать заемные и кредитные средства в банковскийх и иных кредитных учреждениях.

  - Концессионер обязан информировать концедента и орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, о получении концессионером не предусмотренных концессионным соглашением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) иного имущества, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, используемых концессионером при создании, и (или) реконструкции, и (или) эксплуатации объектов, переданных по Соглашению, об объеме, условиях и сроках их предоставления, а также о предоставленных концессионеру иных мерах государственной поддержки, которые подлежат учету в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения.

# IX. Сроки, предусмотренные Соглашением

9.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно).

День подписания Соглашения сторонами указан на первой странице Соглашения в правом верхнем углу.

Срок передачи Концессионеру Объектов Соглашения по акту приема-передачи имущества (Приложение № 7) -  день подписания последней стороной настоящего Соглашения.

Дата акта приема-передачи имущества (Приложение № 7) является датой передачи.

9.2. Сроки создания и реконструкции Объекта Соглашения определяются в соответствии с Приложением № 4 к Соглашению.

9.3. Сроки ввода в эксплуатацию создаваемых объектов в составе Объекта Соглашения определяются в соответствии с Приложением № 4 к Соглашению.

9.4. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества, которое будет создано по Соглашению – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты регистрации права собственности.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения – в соответствии с п.7.2 Соглашения.

9.6. Срок использования Концессионером Объекта Соглашения – с момента подписания Соглашения всеми Сторонами по 31.12.2030 года (включительно).

  - Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения – с момента подписания Соглашения всеми Сторонами и до даты возврата Объекта Соглашения Концеденту.

  - Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

# X. Плата по Соглашению

10.1 Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена.

10.2. Финансовое участие Концедента не выполнение мероприятияй концессионного соглашения, предусмотренных в Приложении № 4, не предусмотрено.

# XI.	Исключительные права

# на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счёт при исполнении Соглашения.

11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

# XII. Порядок осуществления Концедентом контроля

# за соблюдением Концессионером условий Соглашения

12.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, выполнению мероприятий, указанных в Приложении № 4 к Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

12.2. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.

12.3. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, вправе:

12.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания, реконструкции Объекта Соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

12.3.2. Привлекать специалистов и иных экспертов для проведения проверок по исполнению Соглашения.

12.4. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, не вправе:

12.4.1. Вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.4.2. Разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.5. Реализация Концедентом права проведения контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществляется в формах:

12.5.1. Участия в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию и/или реконструкции Объектов Соглашения.

12.5.2. Направления запросов Концессионеру о представлении имеющейся информации в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению. При этом предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется по форме отчётности, указанным в запросе Концедента.

12.5.3. Проведения проверок (плановых и внеплановых), включающих осмотр Объекта Соглашения и иного имущества.

12.6. Реализация Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществляется в следующем порядке:

12.6.1. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной и рабочей документации в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние c учетом компетенции должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, но не превышающие 30 календарных дней с момента обращения Концессионера.

12.6.2. Предоставление Концеденту всей имеющейся у Концессионера информации осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления.

12.6.3. Концессионер обязан информировать Концедента о начале проведения работ за 10 (десять) рабочих дней до их начала, путём направления ему письменного уведомления.

12.6.4. Проверка соответствия перечня фактически выполненных мероприятий по согласованному сторонами Приложению № 4 к Соглашению:

- по мероприятиям модернизации, реконструкции, создания новых объектов основных средств и нематериальных активов, а также реализуемым посредством выполнения капитального ремонта, аварийных и восстановительных работ, Концессионер представляет Концеденту документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий, их объем и стоимостную оценку: копии договоров, акты выполненных и/или копии актов списания материалов, копии документов об утилизации металлолома на рынке вторичного сырья или иные документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

К актам об исполнении Концессионером обязательств по созданию и/или реконструкции объекта необходимо приложить:

- исполнительную документацию;

- акты ввода в эксплуатацию;

- документы о регистрации права собственности;

- закрытые разрешения (ордеры) на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства.

К актам об исполнении Концессионером обязательств по капитальному, аварийному и восстановительному ремонтам необходимо приложить:

- исполнительную документацию;

- акты приемки выполненных работ.

В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения актов об исполнении Концессионером обязательств по созданию и/или реконструкции объекта и актов об исполнении Концессионером обязательств по капитальному, аварийному и восстановительному ремонтам Концедент направляет Концессионеру подписанный экземпляр актов либо мотивированный отказ от подписания актов с указанием причин отказа.

Концедент вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию и/или реконструкции объекта при отсутствии исполнительной документации, актов ввода в эксплуатацию, документов о регистрации права собственности, актов приемки выполненных работ.

В случае не направления Концедентом акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию и/или реконструкции объекта в указанный в настоящем подпункте срок, исполнение мероприятий по объекту считается принятым Концедентом.

12.6.5. Концессионер обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Концедента и уполномоченных им лиц к объекту с целью осуществления контроля, предусмотренного настоящим Соглашением.

12.7. По результатам проверок Концедентом (Уполномоченным им органом/юридическим лицом) в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней после завершения проверки, составляется, подписывается и направляется Концессионеру акт о результатах проверки (в 2 экземплярах). В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о результатах проверки Концессионер при отсутствии возражений подписывает полученный акт. При наличии возражений к данному акту Концессионер вправе направить их Концеденту (Уполномоченному им органу/юридическому лицу) в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения акта о результатах проверки.

Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Акт о результатах проверки не размещается в сети «Интернет» в случае, если сведения об Объектах Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

В случае выявления нарушений Концессионер обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

12.8. При обнаружении Концедентом (Уполномоченным им органом/юридическим лицом) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.9. Концедент, представители Уполномоченного им органа (юридического лица) обязаны осуществлять свои права, предусмотренные Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязательств.

12.10. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на Объекты Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

12.11. Ежегодно не позднее 30 июня Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по Соглашению за предшествующий год, а также с указанием сведений об исполнении инвестиционной программы Концессионера нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении №  8 к  Соглашению.

12.12. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, а также за выполнением мероприятий задания, осуществляется Концедентом по состоянию на 30 июня соответствующего года действия Соглашения.

12.13. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Соглашению.

# XIII.	Обеспечение обязательств Концессионера

13.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

13.2.	Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на первый календарный год действия Соглашения и на каждый последующий календарный год действия Соглашения на сумму, равную 5 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на создание и(или) реконструкцию Объектов Соглашения, рассчитанной в виде отношения указанного в пункте 4.9 Соглашения предельного размера расходов на создание и(или) реконструкцию Объектов Соглашения на весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия.

Банковская гарантия на первый год действия Соглашения вступает в силу не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента вступления в силу Соглашения и действует по 31 декабря. Банковская гарантия на последующий календарный год действия Соглашения предоставляется Концессионером не позднее 25 декабря года, предшествующего году предоставления очередной банковской гарантии.

13.3. 	В случае внесения изменения в законодательство Российской Федерации, регулирующее размер и сроки банковской гарантии для концессионных соглашений, условия банковской гарантии Соглашения подлежат изменению в соответствии с вступившими в силу требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

XIV. Обязанности и права Красноярского края

  - Красноярский край несет следующие обязанности по Соглашению:

14.1.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления Концедента.

14.1.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления Концедента.

14.1.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Красноярского края, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края  и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

14.1.4. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.

14.2. Права Красноярского края:

14.2.1. Предоставление Концессионеру государственных гарантий Красноярского края.

14.2.2. Иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.

XV. Ответственность Сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность в пределах и случаях, предусмотренных законодательством РФ и Соглашением.

  - В случае нарушения требований, указанных в Соглашении, Концедент вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения, устанавливается в направленном требовании.

  - Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, или являются существенными.

  - Стороны вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой стороны в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Концессионер освобождается от ответственности за нарушение сроков по созданию и (или) реконструкции Объектов Соглашения в следующих случаях:

1) в случае появления при начале работ необходимости проведения археологических исследований, иных исследований, оформления дополнительных документов, связанных с проведением мероприятий, которые при планировании мероприятий не могли быть предусмотрены с учетом обычной практики проведения подобных мероприятий;

2) изменения требований действующего законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, норм, правил, требований в области строительного и сметного дела, в сфере теплоснабжения, влекущих необходимость изменения сроков и способов проведения работ.

3) приостановления исполнения инвестиционной программы Концессионера на основаниий представлений  органов прокуратры, предписаний антимонопольного органа, решений судов, если приостановление не связано с виновными действиями Концессионера.

15.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

15.8. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

15.9. Неисполнение концессионером обязательства по разработке инвестиционной программы, а также неисполнение обязательства по утверждению в установленном действующим законодательством порядке инвестиционной программы концессионера концедентом и субъектом Российской Федерации в случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в течение двенадцати месяцев с момента заключения концессионного соглашения является существенным нарушением условий концессионного соглашения.

# XVI. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

# обстоятельств непреодолимой силы

  - Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

16.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

# XVII. Изменение Соглашения

17.1. Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем составления документа, подписанного Сторонами, и являющегося Приложением к Соглашению.

В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение об изменении условий Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения с указанием причин отказа.

  - Изменение условий Соглашения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», осуществляется с согласия антимонопольного органа, полученного в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

  - Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 2 к Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края или органом местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

  - Изменение задания и основных мероприятий по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения возможно в случае внесения соответствующих изменений в схему теплоснабжения.

  - Изменение условий Соглашения в случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с Объектом Соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объектам Соглашения систем теплоснабжения, возможно при условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

  - Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

# XVIII. Прекращение Соглашения

  - Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

- на основании решения органа местного самоуправления Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей.

  - Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.

  - К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

- нарушение сроков создания и реконструкции Объектов Соглашения по вине Концессионера либо Концедента;

- использование (эксплуатация) Объектов Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объектов Соглашения;

- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг в сфере теплоснабжения.

- неисполнение Концессионером обязательства по разработке инвестиционной программы в течение двенадцати месяцев с момента заключения Соглашения.

- неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Концессионера установленных Соглашением основных мероприятий, плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов.

  - К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта концессионного соглашения;

2) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;

3) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансовому участию Концедента в исполнении Соглашения, если они предусмотрены Соглашением;

4) в случае если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц;

5) неисполнение концессионером обязательства по разработке инвестиционной программы, а также неисполнение обязательства по утверждению в установленном настоящим Федеральным законом порядке инвестиционной программы концессионера концедентом и субъектом Российской Федерации в случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в течение двенадцати месяцев с момента заключения концессионного соглашения является существенным нарушением условий концессионного соглашения.

18.5. В случае досрочного прекращения Соглашения Концедент и Концессионер вправе потребовать возмещения своих расходов по Соглашению.

Возмещение расходов по Соглашению осуществляется на основании заключенного между Концессионером и Концедентом соглашения.

В случае не достижения согласия между Концессионером и Концедентом по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.

Порядок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения, приведены в приложении № 6 к Соглашению.

Фактически понесенные Концессионером расходы по Соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, возмещаются путем продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет, в следующем порядке.

    - Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения.

    - Концедент в течение 30 (тридцати) дней с даты представления документов проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает срок, на который может быть продлено Соглашение, либо отказывает в продления срока действия Соглашения.

    - Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

  - К существенным нарушениям Самостоятельной стороной условий Соглашения относится неисполнение в течение двенадцати месяцев с момента заключения концессионного соглашения обязательства по утверждению в установленном порядке инвестиционной программы концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа.

# XIX. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

# предусмотренной Соглашением

  - В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления Концедента приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Красноярского края, органов местного самоуправления Концедента, Концедент вправе увеличить срок Соглашения, в следующем порядке:

    - Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованное подтверждение увеличения совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшения его положения с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения.

    - Концедент в течение 20 (двадцати) дней с даты представления документов проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает срок, на который может быть продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока действия Соглашения.

    - Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

  - В случае если в течение срока действия Соглашения, регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия этого Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

  - Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления Концедента.

Применение органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования цен (тарифов) долгосрочных параметров деятельности Концессионера, отличных от установленных на момент заключения настоящего соглашения, является основанием для изменения или расторжения настоящего Концессионного соглашения.

  - По согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края или органом местного самоуправления Концедента, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления Концедента. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

# XX. Разрешение споров

20.1.	Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

20.2.	 В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров, Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть направлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

# XXI. Размещение информации

# 21.1.	Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

# 21.2. В случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет размещение информации осуществляется на официальном сайте в сети Интернет субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование.

# XXII. Заключительные положения

  - Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня этого изменения.

  - Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр – для Концедента, один экземпляр – для Концессионера, один экземпляр – для Красноярского края и один экземпляр– для регистрирующего органа .

  - Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XXIII.	Приложения к Соглашению

Приложение № 1 – Перечень недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (основное);

Приложение № 2 – Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;

Приложение № 3 – Плановые значения показателей деятельности Концессионера;

Приложение № 4 – Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения;

Приложение № 5 – Перечень сформированных земельных участков для целей размещения имущества, передаваемого по Соглашению;

Приложение № 6 – Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Соглашения;

Приложение № 7 – Форма Акта приёма-передачи муниципального имущества к Соглашению в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения.

Приложение № 8 – Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению

Приложение № 9 – Перечень мероприятий по техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонтам Объекта Соглашения

Приложение № 10 – Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения

XXIV.	Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Концедент: | Концессионер: | Самостоятельная сторона: |
| --- | --- | --- |
| Абанский муниципальный округ Красноярского края | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» | Красноярский край |
|  | 66028, Красноярский край, город Красноярск, ул. Новосибирская, дом № 35. кв. 65 ИНН 2463114168, КПП 246301001, ОГРН 1182468037729 телефон: 8-983-268-51-15 е-mail: pronin1112@mail.ru | 660009, Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, д. 110 телефоны:8(391)249-30-88, 211-09-54, 211-10-78, 249-35-21 e-mail: public@krskstate.ru |
|  | банковские реквизиты: р/с 40702810249000002355 Красноярский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/с 30101810300000000923, БИК 040407923 |  |
| Глава Абанского района Красноярского края __________ / А.А. Войнич/ М.П. | Директор ________/ О.С. Пронин/ М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края ________/А.М. Медведев/ М.П |