- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий |  | Год, предшествующий отчетному году |  |  | Текущий год 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | январь - июнь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 50% | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 56 |  |  |

Глава Абанского района                                                                                                                                                                             Г.В. Иванченко

- Приложение № 10

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа Абансктго района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 (предшествующий год) |  | 2023 (отчетный год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024год | 2025 год |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 75 018,2 | 73 608,2 | 43 950,6 | 11 416,6 |  |  | 19 821,0 | 19 831,7 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 75 018,2 | 73 608,2 | 43 950,6 | 11 416,6 |  |  | 19 821,0 | 19 831,7 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 26 012,6 | 25 716,4 | 5 409,3 | 909,3 |  |  | 156,8 | 156,8 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 26 012,6 | 25 716,4 | 5 409,3 | 909,3 |  |  | 156,8 | 156,8 |  |
| Подпрог рамма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 12 338,1 | 12 338,1 | 12 338,1 | 6 471,8 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 12 338,1 | 12 338,1 | 12 338,1 | 6 471,8 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
| Подпрог рамма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3 664,3 | 3 455,8 | 3 408,6 | 518,2 |  |  | 3 408,6 | 3 408,6 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 3 664,3 | 3 455,8 | 3 408,6 | 518,2 |  |  | 3 408,6 | 3 408,6 |  |
| Подпрог рамма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4 600,1 | 4 493,7 | 4 584,1 | 2 135,6 |  |  | 3 691,6 | 3 691,6 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 4 600,1 | 4 493,7 | 4 584,1 | 2 135,6 |  |  | 3 691,6 | 3 691,6 |  |
| Подпрог рамма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 912,0 | 912,0 | 1 008,0 | 1 008,0 |  |  | 898,1 | 923,2 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 912,0 | 912,0 | 1008,0 | 1 008,0 |  |  | 898,1 | 923,2 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 13 418,1 | 13 417,5 | 4 218,6 | 103,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 13 418,1 | 13 417,5 | 4 218,6 | 103,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 950,0 | 500,0 | 720,0 | 270,0 |  |  | 450,0 | 450,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 950,0 | 500,0 | 720,0 | 270,0 |  |  | 450,0 | 450,0 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 557,4 | 209,1 | 446,7 | 0,0 |  |  | 446,7 | 446,7 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 557,4 | 209,1 | 446,7 | 0,0 |  |  | 446,7 | 446,7 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 14,4 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 14,4 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 2 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 12 043,3 | 12 043,3 | 11 817,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 12 043,3 | 12 043,3 | 11 817,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Абанского района                                                                                    Г.В. Иванченко

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2022 (предшествующий год) |  | 2023 (отчетный год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 75 018,2 | 73 608,2 | 43950,6 | 11 416,6 |  |  | 19 821,0 | 19 831,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 223,6 | 223,6 | 182,8 | 182,8 |  |  | 217,1 | 207,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 58 427,6 | 57 874,3 | 32 393,5 | 7 648,3 |  |  | 14 163,4 | 14 163,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 15 413,9 | 14 585,9 | 10 086,7 | 2 949,7 |  |  | 4 938,3 | 4 938,3 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 953,1 | 924,4 | 832,0 | 180,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего | 26 012,6 | 25 716,4 | 5 409,3 | 909,3 |  |  | 156,8 | 156,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 894,7 | 15 894,7 | 554,7 | 554,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 9 925,2 | 9 629,0 | 4 854,6 | 354,6 |  |  | 156,8 | 156,8 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 192,7 | 192,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 12 338,1 | 12 338,1 | 12 338,1 | 6 471,8 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 338,1 | 12 338,1 | 12 338,1 | 6 471,8 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 3 664,3 | 3 455,8 | 3 408,6 | 518,2 |  |  | 3 408,6 | 3 408,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 664,3 | 3 455,8 | 3 408,6 | 518,2 |  |  | 3 408,6 | 3 408,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 4 600,1 | 4 493,7 | 4 584,1 | 2 135,6 |  |  | 3 691,6 | 3 691,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 110,5 | 110,5 | 60,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 729,1 | 3 651,4 | 3 691,6 | 1 955,4 |  |  | 3 691,6 | 3 651,6 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 760,5 | 731,8 | 832,0 | 180,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего | 912,0 | 912,0 | 1 008,0 | 1 008,0 |  |  | 898,1 | 923,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 182,8 |  |  | 206,8 | 207,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 455,6 | 455,6 |  |  | 498,1 | 522,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 369,6 | 369,6 |  |  | 193,2 | 193,2 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 912,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего | 13 418,0 | 13 417,5 | 4 218,6 | 103,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 404,1 | 13 404,1 | 4 214,4 | 103,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 13,9 | 13,4 | 4,2 | 0,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего | 950,0 | 500,0 | 720,0 | 270,0 |  |  | 450,0 | 450,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 950,0 | 500,0 | 720,0 | 270,0 |  |  | 450,0 | 450,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего | 557,4 | 209,0 | 446,7 | 0,0 |  |  | 446,7 | 446,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 551,8 | 206,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5,6 | 2,1 | 446,7 | 0,0 |  |  | 446,7 | 446,7 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 14,4 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 84,3 | 84,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,2 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4,2 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 2 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив» | Всего | 12 043,3 | 12 043,3 | 11 817,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 043,3 | 12 043,3 | 11 817,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Абанского  района                                                                                                                                                         Г.В. Иванченко