| Приложение №1 к распоряжению администрации Абанского района от 13.05.2026 № 220-р План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Абанского муниципального округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водоснабжения) | В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района»; -МКУ «Служба» администрации Абанского района. |
| 2 | Текущий ремонт и гидравлическое испытание котлов, насосов и вспомогательного оборудования | До 01.09.2026 | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района»; -МКУ «Служба» администрации Абанского района. |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопроводов водяных тепловых сетей | До 01.09.2026 | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района». |
| 4 | Обучение обслуживающего персонала котельных | До 01.09.2026 | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района»; -МКУ «Служба» администрации Абанского района. |
| 5 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива для обеспечения котельных | До 30.08.2026 | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района»; -МКУ «Служба» администрации Абанского района. |
| 6 | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | Постоянно | - Заместитель главы Абанского района по оперативному управлению; -МКУ «Служба» администрации Абанского района. |
| 7 | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района»; -МКУ «Служба» администрации Абанского района. |
| 8 | Предоставить в адрес жилищно-коммунального хозяйства администрации округа планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, МКД, социальной сферы Абанского округа в осенне-зимний период 2026-2027 годов | До 20.04.2026 | -Теплоснабжающая организация ГПКК «ЦРКК»; -Теплоснабжающая организация ООО» ЖКХ Абанского района»; -МКУ «Служба» администрации Абанского района; -Объекты здравоохранения Абанского округа (по согласованию); -Организация централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Промбытжилсервис» в Абанском округе (по согласованию); -УК ООО «Стратегия»; -УК ООО «РЦК». |
| 9 | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов: |  | - Заместитель главы Абанского района по оперативному управлению; -Объекты здравоохранения Абанского округа (по согласованию). |
| 9.1 | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2026 года |  |
| 9.2 | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2026 года |  |
| 9.3 | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы | До 1 сентября 2026 года |  |
| 9.4 | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15 сентября 2026 года для управляющих организаций, до 1 ноября 2026 года для теплоснабжающих организаций, электроэнергетики до 15 ноября 2026 года для муниципального образования | - Заместитель главы Абанского района по оперативному управлению; -Служба строительного надзора и жилищного контроля; -Енисейское управления Ростехнадзора. |