- Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района, о их формировании, и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий(%) | Год, предшествующий отчетному году |  | 2023 |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | январь - июнь |  |  | значение на конец года |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Повышение доступности транспортных услуг для населения и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели | - транспортная подвижность населения; | - Тыс.поездок/ чел | - 20 | - 133,0 | - 185,3 | - 7,2 | - 3,2 |  |  |  |  | - 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Перевозка пассажиров по водному маршруту | - рейс | - 20 | - 1360 | - 1360 | 1360 | - 230 |  |  |  |  | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель 2 Проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | - км | - 10 | - 44,2 | - 0,0 | - 44,2 | - 0 |  |  |  |  |  | - 44,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | - % | - 50 | - 100 | - 99,9 | - 100 | - 0 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) | Руб/пасс | 20 | 108,42 | 141,95 | 108,42 | 244,12 |  |  |  |  |  | 108,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1км (автомобильный транспорт) | Руб/км | 20 | 29,03 | 44,8 | 29,03 | 51,75 |  |  |  |  |  | 29,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (водный транспорт) | Руб/пасс | 25 | 1 480,8 | 15 432,11 | 1670,3 | 15192,54 |  |  |  |  |  | 1 670,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1км (водный транспорт) | Руб/км | 25 | 20 503,9 | 28 594,8 | 23 128,1 | 28 594,8 |  |  |  |  |  | 23 128,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 100 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 0 |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 5 | 10 | 0,0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % | 5 | 100 | 99,9 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы  Абанского района                                                                                                                  С.Д. Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)	(тыс.руб.)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022(отчетный год) |  | 2023(текущий год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025 |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 44 826,4 | 43 666,1 | 43 519,9 | 12 561,8 |  |  | 41 065,0 | 41 107,3 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 44 826,4 | 43 666,1 | 43 519,9 | 12 561,8 |  |  | 41 065,0 | 41 107,3 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 39 207,5 | 38 947,3 | 41 840,2 | 12 561,8 |  |  | 40 340,2 | 40 340,2 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 39 207,5 | 38 947,3 | 40 340,2 | 12 561,8 |  |  | 40 340,2 | 40 340,2 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5 618,9 | 4 718,8 | 1 679,7 | 0,0 |  |  | 724,8 | 767,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 5 618,9 | 4 718,8 | 1 679,7 | 0,0 |  |  | 724,8 | 767,1 |  |

Первый заместитель Главы  Абанского района                                                                                                                   С.Д. Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений	(тыс.руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2022 г. (отчетный год) |  | 2023. (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 | 2025 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 44 826,4 | 43 666,1 | 43 519,9 | 12 561,8 |  |  | 41 065,0 | 41 107,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 725,2 | 4 718,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюждеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40 101,2 | 38 947,3 | 43 519,9 | 12 561,8 |  |  | 41 065,0 | 41 107,3 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 39 207,5 | 38 947,3 | 41 840,2 | 12 561,8 |  |  | 40 340,2 | 40 340,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 39 207,5 | 38 947,3 | 41 840,2 | 12 561,8 |  |  | 40 340,2 | 40 340,2 |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего | 5 618,9 | 4 718,8 | 1 679,7 | 0,0 |  |  | 724,8 | 767,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 725,2 | 4 718,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 893,7 | 0,0 | 1 679,7 | 0,0 |  |  | 724,8 | 767,1 |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель  Главы  Абанского района                                                                                                                  С.Д. Горнакова