- Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района, о их формировании, и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения |  |  | Весовой критерий(%) |  |  |  | Год, предшествующий отчетному году |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  | значение на конец года |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Повышение доступности транспортных услуг для населения и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели | - транспортная подвижность населения; | - Тыс.поездок/ чел |  |  | - 20 |  |  |  | - 7,2 |  | - 9,5 |  | - 7,3 |  |  | - 12,8 |  | - 7,3 |  | - 8,6 | - 7,3 |  |  | - 7,3 |  |  |  |
|  | - Перевозка пассажиров по водному маршруту | - рейс |  |  | - 20 |  |  |  | - 1360 |  | - 1360 |  | 1360 |  |  | - 376 |  | - 1360 |  | - 1360 | 1360 |  |  | 1360 |  |  |  |
|  | - Цель 2 Проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети |  | - км |  | - 10 |  | - 44,2 |  |  | - 44,2 |  | - 44,2 |  |  | - 0,0 |  |  | - 44,2 |  | - 44,2 |  | - 44,2 |  | - 44,2 |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ |  | - % |  | - 50 |  | - 100 |  |  | - 100 |  | - 100 |  |  | - 0,0 |  |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Организация транспортного обслуживания населения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) |  |  | Руб/пасс |  | 25 |  | 108,42 |  | 162,48 |  | 108,42 |  |  | 32,11 |  |  | 108,42 |  | 211,75 |  | 108,42 |  |  | 108,42 |  |  |
|  | Объем субсидий на 1км (автомобильный транспорт) |  |  | Руб/км |  | 25 |  | 29,03 |  | 52,09 |  | 29,03 |  |  | 29,97 |  |  | 29,03 |  | 64,12 |  | 29,03 |  |  | 29,03 |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (водный транспорт) |  |  | Руб/пасс |  | 25 |  | 1670,30 |  | 12 176,20 |  | 1 670,30 |  |  | 11 022,79 |  |  | 1 670,30 |  | 7 189,93 |  | 1 670,3 |  |  | 1670,3 |  |  |
|  | Объем субсидий на 1км (водный транспорт) |  |  | Руб/км |  | 25 |  | 23 128,1 |  | 28 594,8 |  | 23 128,1 |  |  | 53 135,52 |  |  | 23 128,1 |  | 33 916,29 |  | 23 128,1 |  |  | 23 128,1 |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Дороги Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов |  | км |  | 100 |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 | 0,0 |  |  | 6,7 |  |  | 6,1 | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  | 5 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0,0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ |  | % |  | 5 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |

Заместитель Главы  Абанского района

по оперативному управлению

начальник отдела ЖКХ и АСТ                                                                                                                                                    А.В. Храмов

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района, их формировании и

реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)	(тыс.руб.)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023(отчетный год) |  | 2024(текущий год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 43 519,9 | 42 186,3 | 49 014,4 | 14 115,8 | 49 014,4 | 48 617,5 | 50 359,3 | 50 367,2 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 43 519,9 | 42 186,3 | 49 014,4 | 14 115,8 | 49 014,4 | 48 617,5 | 50 359,3 | 50 367,2 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Организация транспортного обслуживания населения Абанского района а | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 41 840,2 | 40 506,6 | 48 091,8 | 14115,8 | 48 091,8 | 47 691,9 | 49 581,6 | 49 581,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 41 840,2 | 40 506,6 | 48 091,8 | 14115,8 | 48 091,8 | 47 691,9 | 49 581,6 | 49 581,6 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Дороги Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 679,7 | 1 679,7 | 922,6 | 0,0 | 922,6 | 922,6 | 777,7 | 785,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 1 679,7 | 1 679,7 | 922,6 | 0,0 | 922,6 | 922,6 | 777,7 | 785,6 |  |

Заместитель Главы  Абанского района

по оперативному управлению

начальник отдела ЖКХ и АСТ                                                                                                                                                    А.В. Храмов

- Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района, их формировании и

реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений	(тыс.руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023 г. (отчетный год) |  | 2024. (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 43 519,9 | 42 186,3 | 49 014,4 | 14 115,8 | 49 014,4 | 48 617,5 | 50 359,3 | 50 367,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюждеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 43 519,9 | 42 186,3 | 49 014,4 | 14 115,8 | 49 014,4 | 48 617,5 | 50 359,3 | 50 367,2 |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация транспортного обслуживания населения Абанского района» | Всего | 41 840,2 | 40 506,6 | 48 091,8 | 14115,8 | 48 091,8 | 47 691,9 | 49 581,6 | 49 581,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 41 840,2 | 40 506,6 | 48 091,8 | 14115,8 | 48 091,8 | 47 691,9 | 49 581,6 | 49 581,6 |  |
| Подпрограмма 2 | «Дороги Абанского района» | Всего | 1 679,7 | 1 679,7 | 922,6 | 0,0 | 922,6 | 922,6 | 777,7 | 785,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 679,7 | 1 679,7 | 922,6 | 0,0 | 922,6 | 922,6 | 777,7 | 785,6 |  |

Заместитель Главы  Абанского района

по оперативному управлению

начальник отдела ЖКХ и АСТ                                                                                                                                                    А.В. Храмов