Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Развитие транспортной системы Абанского района» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1442-п  от 28.10.2013 г. (в редакции постановлений: от 10.11.2014 №1569-п; от 31.12.2014 №2030-п; от 05.11.2015 №613-п; от 30.06.2016 №227-п; от 09.11.2016 №352-п; от 13.04.2017 №141-п; от 13.11.2017 №554-п; от 24.09.2018 №416-п, от 12.11.2018 №493-п., от 07.11.2019 № 405-п., от 12.11.2020 №437-п., от 28.12.2020 №519-п, от 09.07.2021 №356-п, от 12.11.2021 №536-п, от 03.06.2022 № 229-п, от 10.11.2022 № 458-п, от 14.11.2023 № 450-п, от 11.11.2024 № 462-п).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Организация транспортного обслуживания населения    Абанского района;

- Дороги  Абанского района.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и  населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий района с другими  районами Красноярского края.

- сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог за счет проведение комплекса работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2024 году составило  49 014,4 тыс.руб., фактическое исполнение – 48 614,5 тыс.руб., что составляет 99 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- транспортная подвижность   составила 8,6 поездок на человека в год, что составляет 118%;

- перевозка пассажиров по водному маршруту составила 100% от запланированной.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 48 091,8 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Фактическое исполнение составило 47 691,9тыс.руб., что составляет 99% от запланированных средств (выполнено меньше рейсов).

Подпрограмма «Дороги  Абанского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности 44,2 км. В 2024 году накопленные в местном бюджете средства дорожного фонда (акцизы) израсходованы  на выполнение  работ  по ремонту автомобильных дорог  местного значения (подъезд  к оз. Боровое );

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в сумме 922,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 922,6 тыс.руб.,

Фактическое исполнение составило 922,6 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Абанского района » за 2024 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,99 | 1,1 | 1,13 | 1,07 |
| высокая | высокая | отл. | отл. |

Заместитель Главы  Абанского района

по оперативному управлению

начальник отдела ЖКХ и АСТ                                                            А.В. Храмов