| Пояснительная записка по реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» за 2025 год В целом по муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 144 052,2 тыс. рублей или на 79,0 % от уточненных плановых ассигнований 182 948,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета 41,3 тыс. рублей, что составляет 100 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 41,3 тыс. рублей; краевого бюджета 114 911,3 тыс. рублей, что составляет 86,4 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 132 951,1 тыс. рублей; районного бюджета 27 987,1 тыс. рублей, что составляет 57,4 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 48 796,2 тыс. рублей; бюджетов поселений 1 112,5 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от уточненных плановых ассигнований в сумме 1 159,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) следующим образом: № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 182 948,3; 144 052,2; 79,0. Всего; 182 948,3; 144 052,2; 79,0. Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений». № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 86 442,1; 85 992,3; 99,5. Всего; 86 442,1; 85 992,3; 99,5. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения); процентов; До 1; Менее 1. 2; Снижение потерь энергоресурсов; процентов; До 13; 10,8. За период реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении): Соединение магистрального водопровода с распределительными сетями ВНБ; Приобретение установки очистки воды для подземного водозабора в п. Абан, ул. 1 Мая 101, стр. 1; Реконструкция ВНБ п. Абан, ул. Пионерская, 114; Приобретение блочно модульной котельной для с. Устьянск; Подготовка объектов ЖКХ поселений и объектов социальной сферы Абанского района к отопительному периоду. Подпрограмма «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 17 097,5; 17 097,5; 100. Всего; 17 097,5; 17 097,5; 100. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения; процентов; 100; 100. За период реализации подпрограммы, достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении): Обеспечено 250 жителей п. Чигашет и п. Шивера, бесперебойной и качественной электроэнергией вырабатываемой ДЭС, круглосуточно. Подпрограмма «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 2 461,7; 2 403,3; 97,6. Всего; 2 461,7; 2 403,3; 97,6. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей; процентов; 98,0; 98,0. За период реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели: Обеспечение населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 5 138,9; 5 090,1; 99,1. Всего; 5 138,9; 5 090,1; 99,1. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе; процентов; Не менее 96,5; 99,1. За период реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели: Обеспечено создание условий по выполнению функций отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района в сфере функционирования систем коммунальной инфраструктуры в районе и градостроительной деятельности. Обеспечено эффективное осуществление переданных полномочий по выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 294,0; 294,0; 100,0. Всего; 294,0; 294,0; 100,0. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; Семей; 1; 1. За период реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели: Одна молодая семья улучшила жилищные условия путем приобретения жилого помещения за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Подпрограмма «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 6 339,6; 6 339,6; 100. Всего; 6 339,6; 6 339,6; 100. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших такую возможность (ежегодно); единиц; 1; 1. За период реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели: Установлена вышка для мобильной связи в д. Стерлитомак. Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Абанского района» № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 53 472 ,0; 15 139,0; 28,3. Всего; 53 472,0; 15 139,0; 28,3. Бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в сумме 18 050,73 тыс. рублей (средства краевого бюджета) не израсходованы в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы предусмотренные контрактом в 2025 году; бюджетные ассигнования на мероприятия по выявлению и ликвидации объектов накопленного вреда, а в случае их отсутствия – иных мероприятий по предотвращению и (или) снижению ниготивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности в сумме 19 685.35 тыс. рублей (средства районного бюджета) будут реализованы в последующих годах. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения; процент; 10; 10. За период реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели: Обустроено 43 контейнерных площадки в с. Долгий Мост, с. Никольск, д. Алексеевка, с. Самойловка, с. Покровка, п. Абан, д. Кунгул. Приобретено контейнерного оборудования – 245 шт. Отдельное мероприятия «Мероприятие по поддержке местных инициатив». № п/п; Наименование ГРБС; Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей); Процент исполнения. уточненный план; факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Администрация Абанского района; 11 702,5; 11 696,4; 99,9. Всего; 11 702,5; 11 696,4; 99,9. При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели: № п/п; Показатели; Единица измерения; Уточненный план; Факт. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Количество реализованных проектов с участием населения; единиц; 13; 13. 2; Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте; Процент; 20; 20. Приложение: на 21л. в 1 экз. Заместитель главы Абанского района по оперативному управлению - начальник отдела ЖКХ и АСТ А.В. Храмов. Бровкина Алена Александровна 8 (391 63) 23240. |  |  |
| --- | --- | --- |